**OBRAZEC 1**

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Ponudnik:

**PRIJAVA št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod št. objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo prijave/ponudbe.

1. Predmet javnega naročila: Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR
2. Prijava velja do vključno **120 dni** po roku za oddajo prijav.
3. Način predložitve prijave:

*(ustrezno obkrožite)*

1. **Samostojno prijavo/ponudbo**, kot samostojen ponudnik,
2. **Skupno prijavo/ponudbo**, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,
3. **Prijavo/ponudbo s podizvajalci**, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,
4. **Prijava/ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov**.
5. Podatki o ponudniku:

|  |  |
| --- | --- |
| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

* bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,
* se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,
* sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v prijavi,
* smo ob izdelavi prijave pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
* smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,
* ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,
* smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,
* bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in pozvani k sklenitvi pogodbe, naročniku v skladu s točko 4.2 Navodil ponudnikom najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 11),
* bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v roku 15 dni od posameznega pogodbenega prevzema del (vmesni prevzem) v skladu s točko 4.3 Navodil ponudnikom predložili garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in bo le-ta izdana v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 12),
* smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od prijav/ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo.

Datum, kraj:

Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

**OBRAZEC 2**

## POOBLASTILO ZA PODPIS PRIJAVE/PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

|  |  |
| --- | --- |
| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

|  |  |
| --- | --- |
| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

|  |  |
| --- | --- |
| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno prijavo/ponudbo v postopku javnega naročila »Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR« in s tem dokumentom pooblaščamo

**za vodilnega partnerja:**

|  |
| --- |
| naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni prijavi/ponudbi |
|  |

in za podpis skupne prijave/ponudbe:

|  |  |
| --- | --- |
| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| z nazivom (funkcija) |  |
| Podpis |  |
| Parafa |  |

da v našem imenu podpiše prijavo/ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik prijave/ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo »Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR«, skladno s točko 1.7. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

* Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1
* ESPD obrazec

Datum, kraj: Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja, navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

***NAVODILO:***

* *Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh soponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo*

*Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1*

*Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še
OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2*

* *Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti OBRAZEC 2.1.*

**PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE**

**OBRAZEC 2.1**

|  |  |
| --- | --- |
| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV): (izpolniti v 2. fazi postopka) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj: Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

***NAVODILO:***

*OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi in vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.*

**OBRAZEC 3**

## IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pri izvedbi javnega naročila »Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave ………………………, z dne ………………………, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. … |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

* v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,
* pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo.

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

**OBRAZEC 3.1**

## PODATKI O PODIZVAJALCU

Podjetje (naziv podizvajalca):

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

ID za DDV:

Številka TRR: ………….…………………………………………………………………………………

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe s ponudnikom:

Predmet in obseg dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec za to javno naročilo:

…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Količina dobav/storitev podizvajalca………………………………………………………………………………

Vrednost dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec ……………………………………………..

(izpolniti v 2. fazi postopka)

Kraj izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………………….

Rok izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………………….

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Obvezna priloga:

* ESPD obrazec za vsakega podizvajalca
* Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

**OBRAZEC 3.2**

**ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA**

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(naziv in naslov podizvajalca)*

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »Prenova sekundarnih sistemov na objektih
HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………….., z dne ……………………….., v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj: Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

**OBRAZEC 4**

##

## IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(naziv in naslov gospodarskega subjekta)*

kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

* naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujemo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom ESPD obrazca.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBRAZEC 4.1**

**VZOREC IZJAVE O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA**

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)*

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije **podajam**

*in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia* ***I hereby make***

**IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA**

***The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer***

Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

*Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:*

1. Udeležba **fizičnih oseb**

*Participation* ***of the Natural Persons***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ime in priimek /** ***name and surname*** | **naslov prebivališča /** ***address*** | **delež lastništva / *ownership share*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Udeležba **pravnih oseb[[1]](#footnote-2)**

*Participation* ***of the Legal Persons***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **firma /** ***company name*** | **sedež / *seat*** | **matična št. / *registration no.*** | **delež lastništva /** ***ownership share*** | **lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / *holders of the company shares*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Udeležba **tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca**

*Participation* ***of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| firma /ime in priimek company name/ name and surname | sedež/ naslov prebivališčaseat / *address* | matična št. / *registration no.* | delež lastništva / *ownership share* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– **povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika**[[2]](#footnote-3)

*Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –****associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer****2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| firma / company name | sedež / seat | matična št. / registration no. | delež lastništva / *ownership share* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

*The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.*

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

*The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.*

Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

*The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.*

Ime in priimek: ………………………………

*(name and surname)*

Funkcija: ……………………………………..

*(position)*

Podpis:……………………………………….

*(signature)*

Dne ……………..

*(on)*

**OBRAZEC 5**

**Pogodbeni stranki:**

**DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.**

Obrežna ulica 170, 2000 MARIBOR

ki jih zastopa Andrej Tumpej, direktor

Matična številka: 5044286

Identifikacijska številka za DDV: SI96254459

(v nadaljevanju **naročnik**)

in

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(naziv podjetja)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naslov podjetja)

ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identifikacijska številka za DDV: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju **izvajalec**)

**sklepata**

**pogodbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in
HE Mariborski otok – LOT OPR**

1. **Uvodne določbe**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), v nadaljevanju ZJN-3, za izvedbo del:

Prenove sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku s pogajanji z objavo, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..….. pod št. objave ……….…………….

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija), prijava izvajalca št. ……………………….… z dne ………….., ponudba izvajalca št. ……………………..
z dne ………………….. ter končna ponudba izvajalca v postopku pogajanj št. ………………..….
z dne ……….., so sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije, prijave in ponudbe oz. končne ponudbe.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo, prijavo in ponudbo oz. končno ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato določbe prijave in ponudbe oz. končne ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

1. **Predmet pogodbe in obseg pogodbenih del**

Predmet pogodbe je dobava opreme in izvedba storitev v sklopu Prenove sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in prijavo/ponudbo/končno ponudbo izvajalca, ki so sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe je dobava srednjenapetostne opreme, opreme lastne porabe izmenične in enosmerne napetosti, opreme vodenja in zaščite ter vzbujalnega sistema za HE Mariborski otok, Vuzenica in Dravograd ter dizel električnega agregata za HE Dravograd. Poleg dobave je v obsegu tudi izdelava dokumentacije in sodelovanje pri spuščanju v pogon novega sistema vodenja in zaščite ter spuščanje v pogon opreme lastne porabe, vzbujalnega sistema, preklopne avtomatike virov lastne porabe in dizel agregata ter montaža dizel agregata na HE Dravograd.

Natančen pogodbeni obseg dobav in storitev, vključno z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v dokumentaciji za razpis št. projekta IBX1-A301/190, št. načrta IBX1---6X/01, št. map IBX1---6X/M02 in IBX1---6X/M03 v zvezi z oddajo javnega naročila, prijavi/ponudbi izvajalca in predračunu, ki so sestavni del pogodbe.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1. **Pogodbena cena**

Pogodbena cena za dela iz 2. točke te pogodbe je določena po sistemu fiksnih cen za merske enote za posamezne vrste del, navedenih v predračunu, ki je priloga pogodbe.

Cena po enoti mere se po sklenitvi pogodbe ne bo spremenila, tudi če se zvišajo cene posameznih elementov, na podlagi katerih je bila določena.

Pogodbena cena za obseg del iz 2. točke te pogodbe je ocenjena in znaša:

**Ocenjena pogodbena cena brez DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR**

(z besedo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov in \_\_\_/100)

Podrobnosti pogodbene cene so navedene v predračunu, ki je priloga pogodbe.

V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih del DDP objekti naročnika (Incoterms 2010).

Končni obračun se opravi na podlagi dejansko opravljenih dobav (količin) in dejansko opravljenih storitev, po fiksnih cenah za enoto mere iz predračuna.

Med izvajanjem projekta se lahko zaradi zagotovitve popolne funkcionalnosti sistema pojavijo potrebe po dodatnih nepredvidenih storitvah in dobavah, kar ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v predračunu.

Nepredvidena dela (storitve in dobave) so tista dela, ki jih naročnik kljub skrbnosti ne more predvideti in vključiti v pogodbeni obseg, a jih je potrebno nujno izvesti zaradi izvršitve pogodbe. Izvedba le-te ne spreminja splošne narave javnega naročila in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe. Za morebitna nepredvidena dela mora izvajalec naročniku predložiti predračun s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta, v času veljavnosti te pogodbe, pogodbena partnerja aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun nepredvidenih del.

Skladno s predračunom so v pogodbeni ceni že zajeta nepredvidena dela v višini 5 % pogodbene cene. V kolikor potreba po nepredvidenih delih ne bi bila izkazana ali bi bila manjša od navedenih, se pogodbena cena ustrezno zmanjša.

Če bi nepredvidene dela znašale več kot navedeno, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, v času veljavnosti le-te na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Izvajalec je v predračunu (list 5. – Nepredvidene/ dodatne storitve) podal cene po enoti mere za posamezni segment izračuna potencialnih nepredvidenih del, ki so podlaga za izračun teh nepredvidenih del. Opredeljene cene so bile na podlagi določil dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določene kot merilo za ocenitev izvajalčeve ponudbe, zato so za ves čas trajanja pogodbe nespremenljive in za izvajalca zavezujoče.

1. **Način plačila in obračuna**

Pogodbeno ceno bo izvajalec obračunal na osnovi delnih računov na sledeči način:

* obračun posamezne pozicije, kjer izvajalec izdela izvedbeno dokumentacijo za izdelavo opreme (20 % po predaji s strani naročnika potrjene tovarniške dokumentacije, ki bo podloga za PZI, 60 % po dobavi opreme na objekt ter predaji tovarniške dokazne dokumentacije, 20 % po uspešno zaključenih preizkusih, puščanju v pogon in predaji SAT procedur)
* obračun posamezne pozicije, kjer izvajalec prejme izvedbeno dokumentacijo za izdelavo opreme (80 % po dobavi opreme na objekt ter predaji tovarniške dokazne dokumentacije, 20 % po uspešno zaključenih preizkusih, puščanju v pogon in predaji SAT procedur).

Stopnja gotovosti izvršenih del se pisno potrdi s strani nadzora, ki se priloži izdanemu računu. Izvajalec bo račune izstavil v 5. (petih) dneh od opravljene storitve in jih bo poslal naročniku.

V kolikor izvajalec ne doseže zahtev zapisanih v tehničnih zahtevah in specifikacijah oz. določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se pogodbena cena zniža za pozicijo iz predračuna, ki ni bila uspešno izvedena.

Račune za opravljene dobave blaga in opravljene storitvebo naročnik poravnal s plačilom v roku 45 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa oz. svoje obveznosti poravnal s kompenzacijo, cesijo ali na drug sporazumno dogovorjen način.

Naročnik si lahko za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta, s čimer predhodno obvesti izvajalca.

Na računu je izvajalec dolžan navesti številko pogodbe: ……………………….

Račun mora biti izdan v smislu 82. člena zakona o DDV.

Če ima naročnik pripombe na izstavljen račun, ga je dolžan v 7. dneh od datuma prejema zavrniti ter izvajalca pozvati, da izstavi nov račun. V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu s točko 7. te pogodbe.

1. **Pogodbeni roki**

Prenova elektro opreme na HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok se bo vršila sočasno z obnovo sekundarnih sistemov ter obnovo generatorske in turbinske opreme. Predvideni so sledeči roki:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis dobave**  | **Rok za dobavo opreme**  |
| 1. Dobava dokumentacije
 | Skladno z roki podanimi v poglavju 4.2, dokumenta IBX1---6E1001, DZR |
| 1. Dobava opreme za HE Dravograd
 |  |
| 1. oprema vodenja elektrarne, TK oprema elektrarne
 | 23.3.2022 |
| 1. oprema zaščite in vodenje 110 kV stikališča in SN stikališča
 | 2.8.2022 |
| 1. oprema skupnih naprav elektrarne (glavna lastna poraba elektrarne AC in DC, prema za napajanje pretočnih polj, dizel električni agregat)
 | 28.2.2022 |
| 1. agregat 3 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata, SN oprema)
 | 30.12.2022 |
| 1. agregat 2 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata, SN oprema)
 | 14.12.2023 |
| 1. agregat 1 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata, SN oprema)
 | 17.12.2024 |
| 1. Dobava opreme za HE Vuzenica
 |  |
| 1. oprema vodenja elektrarne in TK oprema elektrarne
 | 7.3.2022 |
| 1. oprema zaščite in vodenje 110 kV stikališča in SN stikališča
 | 4.5.2022 |
| 1. Oprema skupnih naprav elektrarne (glavna lastna poraba elektrarne AC in DC, , oprema za napajanje pretočnih polj)
 | 14.2.2022 |
| 1. agregat 3 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata)
 | 5.9.2022 |
| 1. agregat 2 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata)
 | 4.9.2023 |
| 1. agregat 1 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata)
 | 2.9.2024 |
| 1. Dobava opreme za HE Mariborski otok
 |  |
| 1. oprema vodenja elektrarne in TK oprema elektrarne
 | 16.5.2022 |
| 1. oprema zaščite in vodenje 110 kV stikališča, in SN stikališča
 | 11.7.2022 |
| 1. Oprema skupnih naprav elektrarne (glavna lastna poraba elektrarne AC in DC, , oprema za napajanje pretočnih polj)
 | 21.4.2022 |
| 1. agregat 3 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata)
 | 18.11.2022 |
| 1. agregat 2 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata)
 | 16.11.2023 |
| 1. agregat 1 (tehnološka lastna poraba AC in DC, oprema vodenja in zaščite agregata)
 | 19.11.2024 |
| 1. Dobava rezervnih delov
 | 30.9.2022 |

Vsa dela po tej pogodbi morajo biti opravljena do 30.9.2025.

V tabeli so navedeni okvirni roki dobav opreme. Naročnik in izvajalec bosta natančneje roke posebej dogovorila. Izvajalec mora naročniku v 5 dneh po sklenitvi pogodbe v pregled, uskladitev in potrditev poslati podroben terminski plan izvedbe del. Le-ta po uskladitvi in potrditvi postane sestavni del te pogodbe ter roki v planu postanejo pogodbeni roki.

Naročnik si v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 pridržuje pravico do spremembe terminskega plana in posledično spremembe pogodbenega roka zaradi utemeljenih razlogov. Naročnik kljub skrbnosti in načrtovanju v času sklepanja pogodbe , ne more predvideti vseh dejavnikov, ki vplivajo na potek izvajanja celotnega projekta prenove sekundarnih sistemov na objektih HE Mariborsko otok, HE Dravograd in HE Vuzenica. Dejavniki, ki so zanj v času sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljivi, so lahko predvsem:

* nepravočasna oddaja ostalih javnih naročil projekta prenove sekundarnih sistemov, zaradi morebitnih revizijskih postopkov pri izvedbi naročila,
* zamujanje dobav v izvedbenih fazi javnih naročil projekta prenove sekundarnih sistemov,
* zamujanje storitev v izvedbeni fazi javnih naročil projekta prenove sekundarnih sistemov, zaradi okolijskih vplivov, npr. visoke vode in ostalih vplivov npr. obratovalne zahteve lastnika naročnika, na katere naročnik nima vpliva,
* ostali objektivno opravičljivi razlogi, na katere naročnik in izvajalec nimata vpliva.

V takšnem primeru se lahko rok izvedbe podaljša s sklenitvijo aneksa k pogodbi za toliko dni, kolikor časa je trajala prekinitev.

Izvajalec bo dela na objektu lahko izvajal v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7:00 in 17:00 uro in v soboto od 7:00 do 15:00 ure.

Če izvajalec ne bi mogel izvajati del neprekinjeno zaradi razlogov, navedenih v 25. točki, bosta pogodbeni stranki utemeljenost razlogov zapisniško ugotovili. Izvajalec mora najmanj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka naročnika pisno obvestiti o razlogih za morebitno zamudo oz. za nemožnost izpolnitve pogodbe v dogovorjenem pogodbenem roku. Za čas prekinitve pogodbenih del iz utemeljenih razlogov, se lahko rok za izvedbo pogodbenih del sporazumno podaljša s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbo, ko so vse storitve opravljene in prevzete ter je predana s pogodbo dogovorjena dokumentacija.

1. **Pogodbena kazen za zamudo**

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne opravi dobav in storitev v pogodbeno dogovorjenih rokih oz. s storitvami ne prične v dogovorjenih terminih, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen. Izvajalcu lahko naročnik zaračuna za vsak dan zamude za vsak pogodbeni rok iz 5. člena te pogodbe pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan za vsak pogodbeni rok iz 5. člena te pogodbe oziroma od naknadno dogovorjenih rokov (usklajen in potrjen terminski plan – priloga) kazen v višini 0,1% pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen ne sme preseči 10% pogodbene cene brez DDV. Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov iz 5. člena te pogodbe mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se izračuna upoštevaje skupno število dni zamude.

Naročnik pogodbeno kazen zaradi izvajalčeve zamude obračuna tako, da izvajalcu izstavi račun za pogodbeno kazen, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode. Izvajalec ni dolžan plačati pogodbene kazni, če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik.

1. **Izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev**

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

2. Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel | Naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR | Predmet, količina, cena, kraj in rok izvedbe del | Neposredno plačilo podizvajalcu DA/NE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

* glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z ZJN-3, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

1. **Obveznosti pogodbenih strank**

Obveznosti izvajalca so:

1. sodelovati z naročnikom ter ga sproti obveščati o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje prevzetih obveznosti,
2. izvršiti pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,
3. storiti vse, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
4. sodelovati s strani naročnika imenovanim vodjem gradbišča in odgovornim delavcem za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter upoštevati njuna navodila,
5. na zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta,
6. na lastne stroške popraviti napake in odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe neustreznega materiala ali slabe izvedbe pogodbenih del,
7. izvajalec je odgovoren za izvajanje dela in varovanje okolja v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zahtevami naročnika. V primeru, da je škoda na področju varovanja okolja posledica del izvajalca, je dolžan ukrepati v skladu s pravili stroke in na svoje stroške sanirati škodo,
8. izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, ki so vezani na izvedbo pogodbenih del,
9. upoštevati zahteve in navodila naročnika,
10. v času izvedbe del si mora sam zagotoviti ustrezni prostor za garderobo za svoje delavce v kolikor jo potrebuje,
11. urediti delovišče skladno z varnostnimi načrti VN\_06-20\_HE\_MO, VN01-20-DR in VN01-20-VZ s prilogami,
12. montažna dela dizel električnega agregata morajo izvajati za to ustrezno usposobljeni in kvalificirani delavci in morajo pri svojem delu uporabljati pregledano, preizkušeno in brezhibno delovno opremo ter ustrezno in veljavno osebno varovalno opremo,
13. pri izvedbi del zaščititi ostalo opremo, naprave in površine pred poškodbami, prahom, itd., sicer je dolžan povzročeno škodo odpraviti,
14. zagotoviti pridobitev soglasja naročnika za vsakega novega podizvajalca, razen za tiste, ki so navedeni v ponudbi in odobreni s pogodbo,
15. poravnati vse stroške in škodo, ki bi jih pri izvajanju pogodbenih del povzročil izvajalec ali njegovi podizvajalci naročniku ali tretjim osebam,
16. izvajati dela skladno z zahtevami varnostnih načrtov,
17. zagotoviti osebo, ki bo v času izvajanja del skrbela za varnost in zdravje pri delu v obsegu pogodbe, ter delavcem zagotoviti ustrezno varovalno opremo ter orodje,
18. za meritve in dokazovanje ustreznosti opreme in pri delu porabljati instrumente in aparature, ki so kalibrirani po ustreznih standardih v laboratorijih pooblaščenega urada za mere v Republiki Sloveniji oz. v tuji pooblaščeni instituciji,
19. v času poskusnega obratovanja je izvajalec odgovoren za obratovanje ter odpravo pomanjkljivosti sistema v poskusnem obratovanju,
20. dnevno voditi gradbeni dnevnik za montažna dela v njegovem obsegu in merilne liste,
21. naročniku dostaviti ustrezno dokazno dokumentacijo za dobavljeno opremo,
22. opremo dobavljati parcialno, skladno z roki dobav,
23. po potrebi in na svoje stroške skladiščiti opremo v svojih prostorih do rokov dobave na objekt, skladno s proizvajalčevimi pogoji skladiščenja opreme,
24. po zaključku del pospraviti delovišče.

Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišče in odstranil odpadnega materiala, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca.

Izvajalčeve obveznosti iz te točke in obveznosti iz obsega del iz 2. točke te pogodbe, se ne izključujejo.

V primeru, da bo izvajalec na lokaciji izvajanja del skladiščil material, svojo opremo, stroje, vozila in podobno, sam nosi odgovornost za morebitno uničenje, poškodovanje ali odtujitev.

Obveznosti naročnika so:

1. sodelovati z izvajalcem na način, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
2. zagotoviti vir električne energije v obsegu skladno z varnostnimi načrti, vodo in montažni prostor za izvedbo sanacijskih del,
3. izvajalcu predati varnostni načrt, v katerem bodo podrobneje opredeljene zahteve glede varnosti in zdravja pri delu in ureditve gradbišča,
4. imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
5. dnevno podpisovati gradbeni dnevnik in merilne liste,
6. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti.
7. **Dokumentacija**

Izvajalec mora izdelati in naročniku predati vso dokumentacijo v skladu z zahtevami, navedenimi v prilogi pogodbe – Dokumentacija za razpis, št. projekta IBX1-A301/190, št načrta IBX1---6X/01, št. mape IBX1---6X/M02 in IBX1---6X/M03 iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

1. **Lastništvo in pravice na podlagi izdelane dokumentacije**

Vsa dokumentacija (v papirni in elektronski obliki), ki jo izvajalec proti plačilu izroči naročniku, postane naročnikova last.

Če predano delo oz. dokumentacija vsebuje elemente avtorskega dela, preidejo vse materialne avtorske pravice glede na vsebino pogodbe enkrat za vselej in za vse primere na naročnika z dnem plačila pogodbene cene.

1. **Predstavniki pogodbenih strank**

Naročnikovi pogodbeni predstavniki za dela po tej pogodbi so:

Skrbnik pogodbe: Iztok Dover, e-naslov: iztok.dover@dem.si, tel: 02 3005 260.

Nadzornik - oprema vodenja: Marko Rebernik, e-naslov: marko.rebernik@dem.si, tel: 02 3005 167.

Nadzornik – oprema za zaščito: Matej Petek, e-naslov: matej.petek@dem.si, tel: 02 3005 278.

Nadzornik - oprema SN in NN: Andrej Kohn, e-naslov: andrej.kohn@dem.si, tel: 02 3005 276.

Nadzornik - oprema vzbujalnih sistemov: Gorazd Bališ, e-naslov: gorazd.balis@dem.si, tel: 02 3005 262.

Naročnikovi predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Naročnikovi predstavniki sodelujejo z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudijo vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati naročnik.

Izvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi je:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

e-naslov:

GSM:

fax:

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku osem dni po zamenjavi.

1. **Dolžnost obveščanja in koordinacijski sestanki**

Medsebojne obveznosti in druga vprašanja v zvezi s to pogodbo stranki usklajujeta in dogovarjata preko svojih pogodbenih predstavnikov.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve posredovane nasprotni stranki v pisni obliki in pravilno naslovljene poslane po pošti ali faksu (izjemoma po elektronski pošti), ki so kot merodajni kontakt navedeni v tej pogodbi. Obvestilo, poslano na drug naslov, nima pravnega učinka.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti, še zlasti o:

* nastopu plačilne nesposobnosti ali insolventnosti izvajalca;
* izrečenem ukrepu prepovedi opravljanja dejavnosti zoper izvajalca, spremembi registrirane dejavnosti izvajalca, če le-ta vpliva na izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca;
* izrečenem disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem ukrepu prepovedi opravljanja dela oziroma poklica kateremu izmed delavcev izvajalca, še zlasti tistih, ki so navedeni kot kontaktne osebe po tej pogodbi.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Izvajalčeva opustitev dolžnosti obveščanja šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere lahko naročnik odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Naročnik ali predstavnik izvajalca lahko zahtevata eden od drugega, da prisostvuje na koordinacijskih sestankih, na katerih se analizirajo priprave na bodoče delo.

Naročnik bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s pogodbo.

1. **Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izvajalec bo v roku 15 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10 odstotkov (10 %) od skupne pogodbene cene brez DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

* če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali,
* če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
* če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
* če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
* če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko ustrezno znižuje glede na posamezne pogodbene prevzeme.

Če izvajalec v roku, opredeljenem v prvem odstavku tega člena, ne izroči naročniku garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko unovči bančna garancija za resnost ponudbe.

1. **Kontrola kvalitete materialov, kontrola med izdelavo opreme in preizkusi v tovarni**

Naročnik ima pravico vršiti kontrolo kvalitete in preizkušanje materiala in delov opreme v tovarni, da se prepriča, ali je oprema izdelana v skladu s pogodbo.

Izvajalec bo kontrole in preizkuse opravljal v skladu z zahtevami, navedenimi v prilogi pogodbe – Zahteve za zagotovitev kakovosti, oznaka dokumenta IBX1---6X3204 iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora obvestiti Naročnika o datumu preizkusov v tovarni vsaj 7 dni pred pričetkom vsakega posameznega preizkusa.

Če se ob izvršeni kontroli ugotovi, da kakovosti uporabljenih materialov ali opreme ne ustrezajo določilom pogodbe, lahko Naročnik zahteva odpravo napak in povračilo stroškov ponovne kontrole.

1. **Pogodbeni pregledi in prevzemi na objektu**

Izvajalec del je dolžan predstavniku naročnika omogočati preglede in prevzeme pred in v fazi izvedbe predmeta naročila z namenom dokazovanja ustreznosti opreme in storitev, predpisom, standardom ter izvedbeni tehnični dokumentaciji. Preizkuse je potrebno izvesti skladno z zahtevami Dokumentacije za razpis, št. projekta IBX1-A301/190, št načrta IBX1---6X/01, št. map IBX1---6X/M02 in IBX1---6X/M03. Vse stroške, povezane s preizkusi in meritvami, nosi izvajalec del.

Prevzemi opreme na objektu se opravijo pisno s potrdilom o prevzemu po uspešno zaključenem dvomesečnem poskusnem obratovanju ter odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivostih.

Prevzemi se lahko vršijo parcialno po sklopih (funkcijskih celotah) kot vmesni prevzemi, ali pa v celoti po objektih. Prevzemi se opravijo na osnovi pisnih potrdil o prevzemu, ki jih izstavi naročnik. Potrdilo o prevzemu podpišeta pogodbena predstavnika obeh pogodbenih strank.

1. **Zavarovanje opreme in storitev izvajalca**

Izvajalec mora naročniku ob sklenitvi pogodbe predati kopijo zavarovalne police za pokritje vseh rizikov, povezanih z izvedbo del po pogodbi, in sicer iz naslova odgovornosti za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku, v višini skupne zavarovalne vsote 300.000,00 €.

Škodo, ki bi nastala naročniku, zavarovalnica izplača naročniku oz. v skladu z njegovo pisno izjavo o načinu plačila škode.

1. **Kvaliteta dela in garancija**

Izvajalec zagotavlja, da je vsa oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialov. Izvajalec tudi zagotavlja, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani Izvajalca.

Vsa dela morajo biti izvršena pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, standardi), po pravilih stroke, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec je dolžan kriti vse stroške in škodo, nastalo kot posledica svojega nekvalitetnega, nepravilnega ali nestrokovnega dela, kar mora nadzornik naročnika zapisniško ugotoviti.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake na opremi, ki je predmet te pogodbe, če se take napake pokažejo v garancijskem roku, ki teče od dneva zapisniškega prevzema pogodbenih del.

Garancijski rok za opremo in za izvedene storitve po pogodbi je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ let od datuma uspešnega prevzema na objektu.

Naročnik mora izvajalca pisno obvestiti o ugotovljenih pomanjkljivostih opreme oziroma o neustrezno opravljenih delih v 7 dneh od dneva ugotovljene pomanjkljivosti oziroma takoj, ko je to mogoče. Naročnik je dolžan omogočiti izvajalcu preveriti upravičenost reklamacije.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe kakovosti opreme, izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala. Za odpravljene napake začne ponovno teči garancijski rok, določen v 4. odstavku te točke.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga v pisnem pozivu k odpravi pomanjkljivosti določi naročnik oziroma v z Naročnikom dogovorjenem roku, ima naročnik pravico do izbire drugega izvajalca za odpravo pomanjkljivosti, vendar na stroške pogodbenega izvajalca. Dodatno ima iz tega naslova možnost unovčitev garancije za odpravo napak.

1. **Garancija za odpravo napak v garancijskem roku**

Izvajalec bo v roku 15 dni od pogodbenega prevzema del na posameznem sklopu naročniku predložil garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in sicer:

* za obdobje garancijske dobe (garancijskega roka), navedene v 17. točki te pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od vrednosti posameznega vmesnega prevzema z DDV.

Garancija mora veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka za prevzeto premo in dela.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil svojo obveznost predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če naročniku izroči nepreklicno finančno zavarovanje banke/zavarovalnice v Sloveniji, s katero se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv naročnika in brez ugovorov v 5 (petih) dneh po prejemu zahtevka plačal naročniku znesek, na katerega se glasi garancija.

V kolikor garancija v času trajanja garancijske dobe postane neveljavna, je unovčena, uničena ali drugače za naročnika neuporabna, mora izvajalec na prvi poziv naročnika, neveljavno, uničeno ali za naročnika sicer neuporabno garancijo v roku 15 dni od prejema naročnikovega poziva, nadomestiti z novo garancijo, ki je izdana skladno s pogoji iz tega člena.

Garancijo za odpravo napak bo naročnik vrnil izvajalcu najkasneje 40 dni po preteku garancijske dobe.

V kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijski dobi z zahtevano vsebino, naročnik kasneje ni dolžan sprejeti garancije za odpravo napak. V primeru, da Izvajalec ne predloži naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku, se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini zneska zahtevane garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

1. **Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom**

Izvajalec izjavlja:

* da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje.
* da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih naročnika sledečo dokumentacijo:
* veljavno pogodbo o zaposlitvi,
* dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
* zavarovanje za primer poškodbe pri delu,
* dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,
* dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal,
* delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije.
* da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.
* da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo.

Pristojni delavec naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe.

Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci.

Če pristojni delavec naročnika ugotovi, da izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo izvajalca na to pisno opozoril.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojna oseba naročnika prepovedala nadaljnje delo in zahtevala odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo.

1. **Varovanje okolja**

Izvajalec izjavlja, da:

* je seznanjen, da ima družba DEM vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001:2015 in so mu poznane zahteve standarda, ki se nanašajo na okolje,
* bodo vsi njegovi delavci upoštevali vse zahteve s področja varovanja okolja v skladu z veljavno zakonodajo in standardi na tem področju.
* prevzema odgovornost za vso škodo v primeru neupoštevanja vseh zahtev s področja varovanja okolja in v primeru onesnaženja okolja pri izvajanju del.
1. **Zaupnost podatkov**

Stranki se zavezujeta, da bosta ohranjali kot zaupne ves čas trajanja pogodbe in po prenehanju njene veljavnosti neomejeno, vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ali druge podatke, ki jih bosta pridobili v kakršnikoli obliki, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke, ki niso določeni kot poslovna skrivnost, pa bi morali ali mogli vedeti, da lahko zaradi nepooblaščenega razkritja nastane škoda.

Dolžnost varovanja zaupnosti zavezuje tako pogodbeni stranki, kot pri njiju zaposlene osebe in druge osebe, ki bi se z njimi seznanile pri izvajanju dela na podlagi tega pogodbenega razmerja.

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren  za kršitev teh določb, za izkoriščanje podatkov oz. informacij za lastne namene in za vsakršno nepooblaščeno širjenje  podatkov in informacij tretjim osebam brez izrecnega pisnega soglasja naročnika.

Objava ali posredovanje podatkov skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne šteje za kršitev po tem členu.

1. **Odstop od pogodbe**

Pogodbeni stranki lahko sporazumno prekineta pogodbo pred potekom pogodbenega roka. Vsaka pogodbena stranka lahko iz utemeljenih razlogov odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 3 mesece. Odpovedni rok prične teči od dneva, ko nasprotna stranka sprejme pisno odpoved pogodbe.

V primeru kršitve pogodbenih določil lahko vsaka stranka odstopi od pogodbe s pisno izjavo nasprotni stranki. V tem primeru odstop prične veljati 8. dan od dneva, ko je nasprotna stranka prejela pisno izjavo o odstopu od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik plačal izvajalcu le tisto blago oz. storitve, ki so bile dejansko strokovno izvedene, potrjene s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje del s strani drugega izvajalca.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil izvajalca in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih del, če izvajalec naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega izvajalca.

Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca se obračuna na način, kot je določeno za izračun pogodbene kazni.

1. **Protikorupcijska klavzula**

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri naročniku zaposlen ali zanj opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

1. **Razvezni pogoj**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca

ali

* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

 delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca na način, določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **Višja sila**

Izvajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Naročnik bo kot izjemne okoliščine upošteval potres ali pojav visokih voda, kar bi zaradi varnosti onemogočalo ali preprečevalo izvajalcu delo.

Neugodne vremenske razmere niso opravičljiv razlog za neizpolnitev ali zamudo, razen v primeru, da so vremenske razmere takšne, ki izvajalcu delo v celoti onemogočajo.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti drugo stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile takoj in navesti tiste obveznosti, katerih izvedba je ali bo preprečena. Stranka mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka škodo, ki ji je nastala zaradi delovanja višje sile.

1. **Zakoni in predpisi**

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati zakonodajo Republike Slovenije, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe in ostale predpise ter standarde, ki so navedeni v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

1. **Reševanje sporov in uporaba prava**

Morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno.

V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, pa je za razrešitev sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, ki presoja vse spore po slovenskem pravu.

1. **Posebna določila**
2. Vsa sporazumevanja v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo opravljena v slovenskem jeziku.
3. Vsa dokumentacija, ki jo mora v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izdelati izvajalec, mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
4. Pogodbo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v tej točki. Dokumente, ki sestavljajo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

1. Pogodba
2. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatki k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
3. Tehnične zahteve in specifikacije ter tehnični prikazi (DZR, št. projekta IBX1-A301/190, št načrta IBX1---6X/01, št map IBX1---6X/M02 in IBX1---6X/M03,)
4. Varnostni načrti VN\_06-20\_HE\_MO, VN01-20-DR, VN01-20-VZ s prilogami
5. Predračun
6. Prijava izvajalca
7. Ponudba oz. končna ponudba izvajalca

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

1. **Končne določbe**

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank in velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi. Glede garancijskih določil se pogodba uporablja do izteka vseh garancijskih rokov oz. morebitnega podaljšanja le-teh.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

V primeru sprememb in dopolnitev pogodbe stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

Maribor,………………………. ……………………, dne ……………………

Podpis Podpis

za in v imenu naročnika: za in v imenu izvajalca:

………………………… …………………………

Andrej Tumpej, (ime in priimek),

 direktor (naziv)

**OBRAZEC 6**

**SEZNAM REFERENČNIH POSLOV**

V zvezi z javnim naročilom »»Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd,
HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR« izjavljamo in jamčimo, da:

1. smo v obdobju od 1.1.2016 do roka za prejem prijav, uspešno dobavili električno opremo za vsaj en (1) elektroenergetski objekt v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV po objektu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Referenčni naročnik | Vrsta storitevReferenčni objekt | Vrednost električne opreme,Leto dobave |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal predmet javnega naročila v segmentu dobava električne opreme: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. smo v obdobju v obdobju od 1.1.2016 do roka za prejem prijav, dobavili najmanj pet (5) sestavljenih razdelilnih omar, skladnih z IEC 61439, s tehničnimi karakteristikami: najmanj 400/231 V, najmanj Ik=30KA, nazivni tok zbiralk vsaj 2000 A, forma 3b ali boljša in z najmanj 10 odvodi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Referenčni naročnik | Tehnični podatki dobavljenih razdelilnikov (Un, Ik, In zbiralk, forma, št odvodov, IEC standard 61349) | Leto dobave |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal predmet javnega naročila v segmentu nizkonapetostna oprema - razdelilniki: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. je proizvajalec dizel agregata v obdobju v obdobju od 1.1.2016 do roka za prejem prijav, v svojih proizvodnih prostorih izdelali najmanj deset (10) enot dizel električnih agregatov moči vsaj 300 kVA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Referenčni naročnik | Število in tehnični podatki dizel električnega agregata | Leto dobave |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal predmet javnega naročila v segmentu dobava dizel agregata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. smo v obdobju od 1.1.2016 do roka za prejem prijav, na objektu zmontirali ter dali v obratovanje najmanj tri (3) dizel električne agregate moči vsaj 300 kVA.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Referenčni naročnik | Število in tehnični podatki dizel električnega agregata | Leto izvedbe |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal predmet javnega naročila v segmentu montaža dizel agregata: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. smo v obdobju od 1.1.2016 do roka za prejem prijav, izdelali oziroma sestavili in dobavili opremo sistemov vodenja in/ali zaščit kompletiranih v omare za vsaj 2 projekta, katerih vrednost po posameznem projektu je vsaj 250.000,00 EUR brez DDV za posamezen sistem in da sistem normalno obratuje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Referenčni naročnik | Opis projekta | Leto izvedbe,Vrednost posameznega sistema | Sistem je v obratovanju |
| 1. |  |  |  | DANE |
| 2. |  |  |  | DANE |

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal predmet javnega naročila v segmentu oprema vodenja in zaščit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. smo v obdobju od 1.1.2016 do roka za prejem prijav, izdelali in dobavili vsaj štiri (4) vzbujalne sisteme za sinhronske generatorje moči nad 10 MVA, ki izpolnjujejo zahteve za sinhrono povezane energijske module tipa D po Commission regulation (EU) 2016/631

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Referenčni naročnik | Število in tehnični podatki (moč generatorja, tip energijskega modula) | Leto dobave |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Gospodarski subjekt, ki bo izvajal predmet javnega naročila v segmentu vzbujalnih sistemov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ESPD obrazca.

*OPOMBA:*

*V primeru priglasitve več referenc ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.*

**POTRDILO** **REFERENC**

**OBRAZEC 7a**

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) …………………………….

(naslov) …………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ……………………………

(naslov) ……………………………

Izvedel (opredelitev storitve): …………………………………………………………………………………………….

Pri referenčnem objektu: ……………………………………………………………………………………………..

Vrednost dobavljene električne opreme v EUR brez DDV: …………………

Datum dobave: …………………………..

Kratek opis izvedenih storitev:

|  |
| --- |
|  |
|  |

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek ) ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis izdajatelja potrdila:

*OPOMBA:*

*Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev*. *Obrazec se razmnoži za posamezne reference.*

**POTRDILO REFERENC**

**OBRAZEC 7b**

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) …………………………….

(naslov) …………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ……………………………

(naslov) ……………………………

Izvedel (opredelitev storitve): …………………………………………………………………………………………….

Pri referenčnem objektu: ……………………………………………………………………………………………..

Dobavljena nizkonapetostna oprema – razdelilniki ima naslednje specifikacije:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum dobave: …………………………..

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek ) ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………....

Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis izdajatelja potrdila:

*OPOMBA:*

*Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev.*

**POTRDILO** **REFERENC**

**OBRAZEC 7c**

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) …………………………….

(naslov) …………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ……………………………

(naslov) ……………………………

Izvedel (opredelitev storitve): …………………………………………………………………………………………….

Pri referenčnem objektu: ……………………………………………………………………………………………..

Montaža na objektu in puščanje v pogon dizel agregata z naslednjimi specifikacijami:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum izvedbe: …………………………..

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek ) ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………....

Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis izdajatelja potrdila:

*OPOMBA:*

*Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.*

**POTRDILO** **REFERENC**

**OBRAZEC 7d**

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) …………………………….

(naslov) …………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ……………………………

(naslov) ……………………………

Izvedel (opredelitev storitve): …………………………………………………………………………………………….

Pri referenčnem objektu: ……………………………………………………………………………………………..

Sestava opreme vodenja in zaščit, kompletiranih v omare z naslednjimi specifikacijami:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum izvedbe: …………………………..

Vrednost posameznega sistema v EUR brez DDV: …………………………..

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek ) ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………....

Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis izdajatelja potrdila:

*OPOMBA:*

*Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.*

**POTRDILO** **REFERENC**

**OBRAZEC 7e**

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) …………………………….

(naslov) …………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ……………………………

(naslov) ……………………………

Izvedel (opredelitev storitve): …………………………………………………………………………………………….

Pri referenčnem objektu: ……………………………………………………………………………………………..

Izdelan in dobavljen vzbujalni sistem z naslednjimi specifikacijami:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum izvedbe: …………………………..

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek ) ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………....

Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis izdajatelja potrdila:

*OPOMBA:*

*Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.*

**OBRAZEC 8**

**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU STROKOVNE SPOSOBNOSTI**

V zvezi z javnim naročilom »Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR« izjavljamo in jamčimo, da:

Razpolagamo z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali in sicer:

1. Razpolagamo z najmanj dvema osebama - **vodjo izvedbe projekta** oz. **koordinatorja projekta**, ki ima v zadnjih 10 letih izkušnje z vodenjem projektov, pri katerih je vodil in koordiniral dobavo, montažo in puščanje v pogon opreme za elektroenergetski objekt v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV**.**

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt, leto izvedbeVrsta storitveVrednost opreme | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. Razpolagamo z najmanj eno osebo elektro stroke – **projektant NN opreme**, ki je v zadnjih 10 letih uspešno zaključil najmanj 3 projekte, na katerih je projektiral NN razdelilnike, ki so enaki oziroma tehnično primerljive izvedbe razdelilnikov (enak Ik, In zbiralk, stopnja pregradljivosti in izdelan po IEC 61439) kot so zahtevani razdelilniki glavne razdelilne plošče (+BMA.., +BFA.., + BFB..)

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec),Smer in stopnja izobrazbe | Referenčni objekt, leto izvedbe,Tehnične projektirane lastnosti opreme (Un, Ik, In zbiralk, forma, IEC standard) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2. |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Razpolagamo z najmanj eno osebo – **strokovnjak za montažo v tovarni,** ki je v zadnjih 10 letih uspešno zaključil vodenje montaže in nadzor montažnih del NN razdelilnikov.

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec)  | Referenčni objekt, leto izvedbe Tehnične lastnosti opreme (Un, Ik, In zbiralk, forma, IEC standard) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |

1. Razpolagamo z najmanj dvema osebama – **strokovnjak za preizkuse opreme in puščanje v pogon**, ki je v zadnjih 10 letih uspešno zaključil puščanje v pogon enakih NN razdelilnikov oziroma razdelilnikov tehnično primerljive izvedbe, kot so zahtevani razdelilniki glavne razdelilne plošče (+BMA.., +BFA.., + BFB..).

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 4:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt, leto izvedbe Tehnične lastnosti opreme puščene v pogon (Un, Ik, In zbiralk, forma, IEC standard) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. Razpolagamo z najmanj eno osebo – **strokovnjak za montažo na terenu**, ki je v zadnjih 10 letih uspešno zaključil vodenje montaže in nadzor montažnih del dizel električnega agregata enake nazivne moči, kot je zahtevan s tem naročilom.

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 6:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt, leto izvedbe Tehnične lastnosti opreme | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |

1. Razpolagamo z najmanj eno osebo – **strokovnjak za preizkuse opreme dizel električnega agregata in puščanje v pogon**, ki je v zadnjih 10 letih že uspešno zaključil puščanje v pogon dizel električnega agregata enake nazivne moči, kot je zahtevan s tem naročilom

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 7:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt, leto izvedbe Tehnične lastnosti opreme puščene v pogon | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |

1. Razpolagamo z najmanj dvema osebama – **strokovnjak za montažo v tovarni,** ki je v zadnjih 10 letih uspešno zaključil vodenje montaže in kontrolo montaže opreme sistemov vodenja ali zaščit v tovarni.

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 8:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt, leto izvedbeTehnične lastnosti opreme | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. Razpolagamo z najmanj dvema osebama – **projektant opreme vzbujalnih sistemov,** ki je v zadnjih 10 letih uspešno zaključil najmanj tri (3) projekte, kjer je projektiral vzbujalne sisteme enakega tipa, kot so ponujeni.

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 9:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt, leto izvedbe Tehnične lastnosti projektirane opreme | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2. |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Razpolagamo z najmanj eno osebo – **strokovnjak za montažo v tovarni,** ki je v zadnjih 10 letih uspešno zaključil vodenje montaže vzbujalnega sistema enakega tipa, kot je ponujeni

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 10:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt, leto izvedbeTehnične lastnosti opreme | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |

1. Razpolagamo z najmanj dvema osebama – **strokovnjak za izvedbo preizkusov in puščanje v pogon,** ki je v zadnjih 10 letih uspešno zaključil puščanje v pogon vzbujalnih sistemov enakega tipa, kot je ponujeni.

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 11:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt, leto izvedbe Tehnične lastnosti opreme | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ESPD obrazca.

*OPOMBA:*

*V primeru priglasitve več strokovnjakov/izvedbenih kadrov ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.*

**OBRAZEC 9**

**POTRDILO KADROVSKIH REFERENC**

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naslov) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kot naročnik potrjujemo, da je oseba

Ime \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priimek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pri nas izvajala naslednja dela (kratek opis izvedbe del):

Obdobje izvedbe del:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon/ gsm: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis izdajatelja potrdila:

*OPOMBA:*

*Obrazec se razmnoži za posamezne kadrovske reference.*

|  |  |
| --- | --- |
| **OBRAZEC 10** |  |

### Vzorec finančnega zavarovanja za resnost prijave/ponudbe

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ*

*Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

*Datum:       (vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

**ŠTEVILKA:**       *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:**       *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**       *(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

**UPRAVIČENEC:** *(vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)*

**OSNOVNI POSEL:** *obveznost naročnika zavarovanja iz njegove prijave/ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).*

**ZNESEK V EUR:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** *(nobena)*

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** *slovenski*

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** *v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

*Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.*

**ROK VELJAVNOSTI:** *DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)*

**STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil prijavo/ponudbo po poteku roka za prejem prijav/ponudb ali nedopustno spremenil prijavo/ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

 garant (žig in podpis)

|  |  |
| --- | --- |
| **OBRAZEC 11** |  |

### Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za:       *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum:       *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:**       *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

**ŠTEVILKA:**       *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:**       *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**       *(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:**       *(vpiše se naročnik javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       *(vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila),* katere predmet je       *(vpiše se predmet javnega naročila za katerega je sklenjena pogodba)*.

**ZNESEK V EUR:**       *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**       *(nobena)*

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:**       *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

**STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:**       *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

 garant (žig in podpis)

|  |  |
| --- | --- |
| **OBRAZEC 12** |  |

**Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za:       *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum:       *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA:**       *vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

**ŠTEVILKA:**       *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:**       *(vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**       *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:**       *(vpiše se naročnik javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       *(vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila),* katere predmet je       *(vpiše se predmet javnega naročila).*

**ZNESEK V EUR:**       *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**       *(nobena)*

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:**       *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**       *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

 garant (žig in podpis)

**OBRAZEC 13**

**POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)**

**Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in
HE Mariborski otok – LOT OPR**

# Naziv gospodarskega subjekta:

# PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA, KOT JE NAVEDENA V PREDRAČUNU)

| Ponudbena cena (brez DDV): |  EUR |
| --- | --- |

Cene vključujejo vse stroške izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila, vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in druge dajatve (razen DDV).

# Garancijska doba

|  |  |
| --- | --- |
| Garancijska doba (merilo Tg – vsaj 2 leti) |  let |

Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Datum, kraj: Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

*For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.*  [↑](#footnote-ref-2)
2. Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) *The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.* [↑](#footnote-ref-3)